| LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kretingos rajono savivaldybei El. p. savivaldybe@kretinga.lt |  | 2018-01-03 | Nr. 4-01-34 |

DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠVADOS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, atliko korupcijos rizikos analizę Kretingos rajono Savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė)  vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų organizavimo ir kontrolės bei viešųjų pirkimų, atliekamų rekonstruojant, taisant (remontuojant), vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, inicijavimo, organizavimo ir vykdymo srityje.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo pagrindas: 2017 m. sausio 6 d. rašte Nr. 4-01-184 pateikta Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Korupcijos rizikos analizę atliko: STT Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Egidija Nargėlienė.

Korupcijos rizikos analizė pradėta: 2017 m. rugsėjo 15 d.

Korupcijos rizikos analizė baigta: 2017 m. gruodžio 6 d.

Analizuotas laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Vadovaudamiesi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 19 punktu, prašome per 3 mėnesius nuo išvados gavimo dienos STT pateikti informaciją, kaip įvykdyti ar numatomi vykdyti šioje išvadoje pateikti pasiūlymai (lentelė pridedama – 2 priedas).

PRIDEDAMA. 40 lapų.

Direktoriaus pavaduotojas 		                                                         Egidijus Radzevičius

Egidija Nargėlienė, el. p. egidijan@stt.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS SRITYSE

TURINYS

APIMTIS IR METODAI2

KORUPCIJOS RIZIKA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE..........................3

2.1. Informacijos apie viešuosius pirkimus teikimo etapas 6

2.2. Pirkimų poreikio formavimo ir planavimo etapas8

2.3. Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui etapas 11

2.4. Pirkimo vykdymo etapas 15

2.5. Pirkimo sutarties sudarymo etapas.....................................................................................19

2.6. Pirkimo sutarties vykdymo etapas .....................................................................................20

2.7. Korupcijos rizika viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityje................................................21

3. 	SAVIVALDYBĖS VEIKLA SKIRSTANT KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠAS, SKIRTAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI) IR PRIŽIŪRĖTI.............................................22

3.1. Korupcijos rizika savivaldybei skirstant kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti...................................................................................................................................24

3.2. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo prioritetų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ...............................................25

3.3.Savivaldybės veikla skirstant lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, dalyvaujant asmenims, kurie pageidauja skirti privačias (tikslines) lėšas................................................................................................................................................26

3.4. Informacijos viešinimas.....................................................................................................27

3.5. Savivaldybės veikla organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) kontrolę...................................................................................................28

4. MOTYVUOTOS IŠVADOS......................................................................................................30

5. 	PASIŪLYMAI.........................................................................................................................32

6. PRIEDAI ..................................................................................................................................36

- 1 priedas. Atliekant korupcijos rizikos analizę naudoti ir įvertinti teisės aktai, dokumentai      ir informacija36

2 priedas. Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas40

1. APIMTIS IR METODAI

Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiklos srityse Korupcijos rizikos analizė atlikta pirmą kartą.

Analizuotas laikotarpis nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Tikslai:

Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti Savivaldybei organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) bei priežiūros procedūras ir vykdant jų įgyvendinimo kontrolę, taip pat šiose srityse organizuojant viešuosius pirkimus ir vykdant jų įgyvendinimo kontrolę, kurie pašalintų ar padėtų mažinti ir valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius ir Savivaldybės veiklą minėtose srityse padarytų skaidresnę.

Uždaviniai:

1. Nustatyti Savivaldybės lygmens teisinio reglamentavimo trūkumus, vykdant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) priežiūros ir kontrolės procedūras, taip pat viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo, vykdymo procedūras bei jų kontrolę.

2. Išanalizuoti praktinį Savivaldybės administracinių procedūrų vykdymą ir kontrolę organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimą, taisymą (remontavimą), priežiūrą ir viešuosius pirkimus bei nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius.

3. Pasiūlyti analizuojamose Savivaldybės veiklos srityse korupcijos riziką ir jos veiksnius mažinančias priemones.

Objektas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos veikla organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo), priežiūros procedūras ir kontrolę, taip pat organizuojant viešuosius pirkimus šioje srityje, vykdant jų priežiūrą ir kontrolę, įgyvendinat korupcijos prevencijos priemones.

Subjektas: Kretingos rajono savivaldybės administracija.

# Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:

1. Teisės aktų ir dokumentų turinio analizė.

2. Savivaldybės atliekamų procedūrų praktinio įgyvendinimo analizė.

3. Klausimynas (Savivaldybės valstybės tarnautojams pateikti klausimai).

4. Informacijos, surinktos per susitikimus su savivaldybės darbuotojais, vertinimas (pokalbiai su įstaigos darbuotojais).

5. Viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas (Savivaldybės interneto svetainė www.kretinga.lt, informacija žiniasklaidoje ir pan.).

Atliekant korupcijos rizikos analizę surinkta, analizuota ir vertinta:

1. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 15 punkte nurodyti duomenys (motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija, galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus analizuojamose srityse, darbuotojų ir padalinių atstumas nuo centrinio padalinio, darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija, darbuotojų ir padalinių priežiūros ir kontrolės lygis, reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos, analizuojamose procedūrose dalyvaujančių darbuotojų rotacijos lygis, atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimai, teisės aktų priėmimo ir vertinimo sistema).

2. Išvados dėl korupcijos rizikos analizės 1 priede nurodyti teisės aktai, dokumentai ir informacija.

3. Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kretinga.lt/, Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt, Centrinės perkančiosios organizacijos interneto svetainėje http://www.cpo.lt/ ir kitose interneto svetainėse skelbiama informacija, susijusi su analizuojamomis veiklos sritimis.

4. Per penkerius susitikimus su Kretingos rajono Savivaldybės administracijos darbuotojais gauta informacija apie darbo praktiką analizuojamose veiklos srityse.

5. Savivaldybės administracijos pateikta informacija apie darbo praktiką analizuojamose veiklos srityse saugoma STT Klaipėdos valdyboje.

Korupcijos rizikos analizės išvados padarytos remiantis nurodytų dokumentų ir duomenų analize. Jei Savivaldybė prašomų pateikti dokumentų ar duomenų nepateikė, buvo laikoma, kad jų nėra.

2. KORUPCIJOS RIZIKA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SRITYJE

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) įstatymų leidėjas nustato viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką. Atsižvelgdama į tai, kad šiame įstatyme daugiausia nustatomos tik principinės nuostatos, Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) dėl konkrečių procedūrų rengia rekomendacijas, kurios skirtos padėti perkančiosioms organizacijoms viešuosius pirkimus vykdyti teisėtai, efektyviai ir skaidriai. Tačiau perkančiosioms organizacijoms paliekama plati diskrecija pačioms reglamentuoti jų vykdomų viešųjų pirkimų procedūras. Todėl antikorupciniu požiūriu yra ypač aktualus perkančiųjų organizacijų nustatytas teisinis reglamentavimas ir procedūrų praktinis vykdymas.

Analizuojant Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityse, remtasi Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos), Viešųjų pirkimų gairėmis perkančiosios organizacijos vadovui, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-204 „Dėl viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo" (toliau - Viešųjų pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui), taip pat Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo" (toliau - Supaprastintų pirkimų pavyzdinės taisyklės).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos nuostatomis (95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 25 straipsnio 2 dalimi) VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), kuris įgalino viešojo sektoriaus perkančiąsias organizacijas pirkimus, pradėtus nuo 2017 m. liepos 1 d., vykdyti pagal VPT parengtą Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, o ne pagal pačių perkančiųjų organizacijų pasirengtas taisykles. Įsigaliojus šiems teisės aktams, svarbiausias perkančiųjų organizacijų dėmesys turi būti skiriamas tinkamam nustatyto teisinio reglamentavimo nuostatų įgyvendinimui, siekiant skaidresnių viešųjų pirkimų, atsakingai panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus, mažinant biurokratinę naštą bei didinant smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą. Atsižvelgiant į tai, korupcijos rizikos analizės išvados yra pateikiamos vadovaujantis nagrinėjamu laikotarpiu galiojusiais teisės aktais, o teikiant rekomendacijas atsižvelgta į naują reglamentavimą.

Analizuojamu laikotarpiu, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., Savivaldybėje galiojo keturios Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais redakcijos. 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A1-11(Pakeitimai/papildymai: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. A1-875; Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. A1-10; Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. A1-813; Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A1-135; Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A1-307). Siekdami korupcijos rizikos analizės uždavinių, nagrinėsime Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-307 patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles (toliau – Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės).

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama "parengti ir patvirtinti Viešųjų pirkimų perkančiojoje organizacijoje organizavimo taisykles, nustatančias atsakingus asmenis ir perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo sutartis nebuvo sudaryta, - iki pirkimo procedūros pabaigos. <...>" (9.4 punktas). Kai kurie viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo momentai reglamentuoti Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėse. Savivaldybė informavo, kad visus viešųjų pirkimų etapus (pirkimų inicijavimą, planavimą, planų tvirtinimą, pasirengimą pirkimui, pirkimo būdo parinkimą, pirkimą atliksiančio subjekto paskyrimą ir kt.) vykdė vadovaudamasi Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais poįstatyminiais teisės aktais.

Vertinant Savivaldybės vykdomą veiklą viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės srityse, atkreiptinas dėmesys į žemiau pateikiamus duomenis.

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, 2015 m. Savivaldybė atliko mažos vertės pirkimus, kurių bendra vertė 2 103 545,13 EUR (iš jų: 334 prekių viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 415 614,32 EUR, 316 paslaugų viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 466 532,81 EUR, 74 darbų viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 1 221 398 EUR), o supaprastintų pirkimų vertė - 522 453,77 EUR. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) vykdyti 58 pirkimai, kurių bendra sudarytų sutarčių vertė  128 123,64 EUR. Taip pat Savivaldybė atliko 4 pirkimus pagal preliminariąsias sutartis, kurių bendra vertė 21 273,685 EUR. 2016 m. Savivaldybė atliko  mažos vertės pirkimus, kurių bendra vertė 2 091 537,78 EUR (iš jų: 280 prekių viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 349 458 EUR, 249 paslaugų viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 448 886,20 EUR, 75 darbų viešieji pirkimai, kurių sudarytų sutarčių vertė – 1 293 193,58 EUR), o supaprastintų pirkimų vertė - 150 208,54 EUR.Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau - CVP IS) vykdyti 12 pirkimai, kurių bendra sudarytų sutarčių vertė 853 216,0975 EUR. Taip pat Savivaldybė atliko 3 pirkimus  pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 d, kurių bendra vertė 760 678, 13 EUR. Lyginant vykdytų mažos vertės pirkimų kiekius ir vertes su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, jie yra panašūs.

Vertinant Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. (4.1.32)-D3-5968 pateiktą Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (reg. 2016-12-27 Nr. 5-01-14429) (toliau - Savivaldybės korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada) nustatyta, kad viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo kontrolės bei vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 straipsnio 6 dalyje numatytus 3-ą, 4-ą, 6-ą,  ir 7-ą korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumo kriterijus.

Viešieji pirkimai dėl juose naudojamų finansinių išteklių, sudėtingumo reglamentavimo ir nepakankamos kontrolės korupciniu požiūriu išlieka jautriausia sritis.

2.1. Informacijos apie viešuosius pirkimus teikimo etapas

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje ir darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai informacijos apie viešuosius pirkimus teikimo etape:

2.1.1. Analizuojamu laikotarpiu galiojusio Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto VPT direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 (toliau - Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašas) 27 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus viešina CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo. Jei perkančioji organizacija keičia sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo.

Išanalizavus CVP IS pateiktą informaciją apie su Savivaldybės vykdytais viešaisiais pirkimais susijusių pirkimo sutarčių viešinimą pastebėtina, kad:

1. Savivaldybė nepakankamai užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, reglamentuojančios perkančiosios organizacijos pareigas teikti tiekėjams aktualią informaciją apie perkančiosios organizacijos veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

2. Išanalizavus CVP IS atsitiktinai pasirinktus skelbimus pastebėta, kad vėluojama pateikti informaciją apie sudarytas sutartis nustatytais terminais, nesilaikoma Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 92 punkto nuostatų:

Pavyzdžiui, CVP IS duomenimis Savivaldybėje:

- 2016-09-14 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuri CVP IS paskelbta 2016-11-07, t. y. vėliau nei per 10 dienų;

- 2016-09-14 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuri CVP IS paskelbta 2016-11-07, t. y. vėliau nei per 10 dienų;

- 2016-09-16 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuri CVP IS paskelbta 2016-11-07, t. y. vėliau nei per 10 dienų;

- 2016-09-14 buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuri CVP IS paskelbta 2017-11-07, t. y. vėliau nei per 10 dienų;

2.1.2. Savivaldybė CVP IS neskelbia viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 86 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija privalo CVP IS paskelbti ne tik sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimų sutarties sąlygų pakeitimus, bet ir laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. Įvertinus CVP IS skelbiamą informaciją nustatyta, kad prie sudarytos sutarties yra nepridedamas laimėjusio dalyvio pasiūlymas.

Išanalizavus Savivaldybės pateiktą informaciją apie Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatų laikymąsi vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus, nustatyta, kad Savivaldybės interneto tinklalapyje yra skelbiama apie pradedamus mažos vertės viešuosius pirkimus, informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartis, bei informacija apie sudarytas sutartis, neįvykusius pirkimus. Taip pat Savivaldybės tinklapyje pateikiamos nuorodos į CVP IS tinklapį, kuriame skelbiama: Savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) ataskaitos ir metinės viešųjų pirkimų ataskaitos. Skelbiamos Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės su pakeitimais, techninių specifikacijų projektai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas viešųjų pirkimų komisijos narių sąrašas.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir siekdami sumažinti korupcijos riziką bei skaidresnės veiklos viešųjų pirkimų organizavimo srityje, siūlome:

Savivaldybei imtis priemonių, kad informacija apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis, jų pakeitimus ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus CVP IS būtų skelbiama Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 nustatyta tvarka ir terminais.

2.2. Pirkimų poreikio formavimo ir planavimo etapas

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 34 punktu, perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų pirkti prekių, paslaugų ar darbų poreikį turėtų formuoti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti pirkimų iniciatoriai, pateikdami už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pirkimų sąrašus ateinantiems biudžetiniams metams. Remdamasis šiais sąrašais už pirkimų planavimą atsakingas asmuo turėtų rengti pirkimų planą (Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 36 punktas), t. y. bendrą visos perkančiosios organizacijos einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašą, kurį tvirtina perkančiosios organizacijos vadovas.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės darbuotojų veiklą viešųjų pirkimų poreikio formavimo ir planavimo etape, ir darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai:

2.2.1. Savivaldybėje viešųjų pirkimų poreikį formuoja ne iniciatoriai, o organizatoriai. Taikoma praktika, kai pirkimų organizatoriams pavedama atlikti pirkimų iniciatorių kompetencijai priskirtinas poreikio formavimo funkcijas neužtikrina tinkamo ir skaidraus viešųjų pirkimų planavimo.

Pagal Savivaldybės numatytą reglamentavimą, „Pirkimo iniciatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų pirmą ketvirtį. Jie iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d. pateikia perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų skyriui informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, nurodydami pirkimo objekto pavadinimą ir kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę. Prieš pateikdami perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų skyriui informaciją Pirkimo iniciatoriai turi atsižvelgti į lėšas planuojamas perkančiosios organizacijos biudžeto asignavimų plane. Tik suderinti su perkančiosios organizacijos vadovu ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju informacija įtraukiama į bendrą perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą.“ (Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 9 punktas). Viešųjų pirkimų skyrius iki kalendorinių metų kovo 10 d. sudaro informacijos apie einamaisiais metais numatomus vykdyti pirkimus suvestinę (toliau-Informacijos suvestinė) ir pateikia ją Pirkimo iniciatoriams pagrindinėms pirkimo sąlygoms rengti. Informacijos suvestinėje nurodomos prekės, paslaugos ir darbai, kodai pagal BVPŽ, planuojamos (turimos) lėšos, nurodant šaltinį, bei galimas pirkimo būdas, atsižvelgiant į pirkimo vertę. Informacijos suvestinė, prireikus tikslinama. (Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 12 punktas).

2.2.2. Viešųjų pirkimų poreikio formavimo etape nereglamentuotos viešųjų pirkimų iniciatorių funkcijos, o tai neužtikrina tinkamo poreikio formavimo.

Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota, ar Savivaldybės darbuotojams (įgaliotiems vykdyti pirkimų iniciatoriaus kompetencijai priskirtinas funkcijas), norintiems inicijuoti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą ir rengiantiems ateinantiems metams planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašus, yra privaloma:

-  Atlikti rinkos tyrimą, reikalingą potencialiems tiekėjams, numatomai pirkimo vertei ir galimybei supaprastintą pirkimą atlikti iš Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstaigų ir įmonių nustatyti;

-  Įvertinti, ar ketinamoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, ir pirkimų pagrindime pateikti siūlymus dėl šių kriterijų taikymo vykdant pirkimą;

- įvertinti galimybę prekes, paslaugas ir darbus įsigyti naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu;

-  Parengti pirkimų pagrindimą, kuriame būtų nurodytas išlaidų būtinumas, atsižvelgiant į savo veiklos uždavinius ir tikslus, ir pan.

2.2.3. Savivaldybės darbuotojai, rengiantys prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio sąrašą neatlieka rinkos tyrimo, reikalingo potencialiems tiekėjams ir numatomai pirkimo vertei nustatyti.

Įvertinus Savivaldybės planuojamų viešųjų pirkimų sąrašus, kuriuos Savivaldybės darbuotojai teikia už viešųjų pirkimų planavimą atsakingam asmeniui, nustatyta, kad juose nurodoma planuojamų pirkimų vertė, tačiau nėra reikalavimo kartu su planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašu, už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui pateikti sąraše įrašytą kainą pagrindžiančių rinkos tyrimo duomenų. Savivaldybė informavo, kad faktiškai rinkos tyrimas yra atliekamas, tačiau tai nėra fiksuojama dokumentuose.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 36 punkte rekomenduojama už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui ne tik iš pirkimų iniciatoriaus gautos informacijos pagrindu parengti pirkimų planą, bet ir, prieš pradedant jį rengti, patikrinti pirkimo iniciatorių pateiktą informaciją: pirkimų sąrašus su atliktais rinkos tyrimų duomenimis, rezultatais ir pirkimų pagrindimu.

Jeigu už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui, kartu su pirkimų sąrašais nebus pateikti rinkos tyrimų duomenys, jis negalės tinkamai įvertinti pirkimų sąrašuose esančios informacijos pagrįstumo. Dėl neatlikto ar tik formaliai atlikto rinkos tyrimo gali būti nustatyta nepagrįstai maža arba nepagrįstai didelė numatomo prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertė. Pirmuoju atveju didėja rizika, kad perkančioji organizacija iš viso neįsigys jos reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, kadangi viešojo pirkimo dalyvių pateiktuose pasiūlymuose nurodytos kainos bus daug didesnės nei perkančiosios organizacijos tam numatytos skirti lėšos. Antruoju atveju didėja rizika, kad perkančioji organizacija tolimesnėje viešųjų pirkimų organizavimo eigoje lėšas panaudos neefektyviai įsigydama prekes, paslaugas ar darbus už kainą, viršijančią vidutinę rinkos kainą.

2.2.4. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota viešųjų pirkimų plano atnaujinimo tvarka, neanalizuojama informacija apie neplaninių pirkimų poreikio atsiradimo priežastis, dėl ko didėja tikimybė, kad ir ateityje viešieji pirkimai, kurie galėjo būti įtraukti į metinį pirkimų planą, į jį nebus įtraukti, t. y. perkančiosios organizacijos veikla viešųjų pirkimų planavimo etape nebus pakankamai efektyvi.

Efektyvus viešųjų pirkimų planavimas didina tikimybę, kad:

- Savivaldybės poreikių tenkinimui numatytos lėšos bus panaudotos efektyviau (pavyzdžiui, apibendrinus informaciją apie skirtingų Savivaldybės skyrių poreikius ateinantiems metams atsiranda galimybė skirtingiems padaliniams reikalingas tas pačias prekes įsigyti vienu pirkimu, tokiu būdu, padidinant tikimybę gauti finansiškai palankesnius tiekėjų pasiūlymus dėl padidėjusio prekių kiekio ir mažėjančių tiekimo ir kt. sąnaudų.);

- Savivaldybė gaus daugiau jos poreikius atitinkančių pasiūlymų, kadangi visiems potencialiems tiekėjams bus sudaryta galimybė iš anksto sužinoti apie perkančiosios organizacijos poreikius ir geriau tam pasiruošti;

Siekiant didesnio prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimo ir pirkimų planavimo procesų aiškumo ir skaidrumo, siūlome:

1. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų nuostatas, Savivaldybės vidaus teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, kad  prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikį formuoja viešųjų pirkimų iniciatoriai.

2. Reglamentuoti, kokius veiksmus privalo atlikti Savivaldybės darbuotojai, pirkimų poreikio formavimo etape vykdydami pirkimų iniciatoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas ir už pirkimų planavimą atsakingi asmenys.

3. Siekiant viešųjų pirkimų iniciavimo ir planavimo proceso metu nustatyti tinkamą numatomo prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešojo pirkimo vertę, atlikti rinkos tyrimus.

4. Savivaldybės vidaus teisės aktuose nustatyti, kad pirkimo iniciatorius, siekiantis inicijuoti neplaninį viešąjį pirkimą, papildomai privalo nurodyti tokio pirkimo poreikio atsiradimo aplinkybes, paaiškėjusias po metinio pirkimų plano patvirtinimo, t. y. paaiškinti dėl kokių priežasčių nebuvo inicijuotas tokio pirkimo įtraukimas į metinį Savivaldybės pirkimo planą. Remiantis tokio pobūdžio duomenų analize identifikuoti sistemines priežastis, dėl kurių neplaniniai pirkimai nebuvo įtraukti į metinį pirkimų planą ir, esant galimybei, numatyti priemones tokių priežasčių šalinimui.

2.3. Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui etapas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 50 punkte rekomenduojama pirkimų iniciatoriui kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildyti paraišką, kurią tvirtina perkančiosios organizacijos vadovas. Laikytina, kad šis perkančiosios organizacijos vadovo patvirtinimas yra formalus pagrindas pradėti atitinkamo pirkimo procedūras, t. y. šiuo veiksmu pradedamas pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etapas.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, ir darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai pirkimo inicijavimo ir pasirengimo pirkimui etape:

2.3.1. Savivaldybėje neatskirtos viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo funkcijos. Taikoma praktika, kai prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuojantis asmuo pats dalyvauja vykdant atitinkamą pirkimą, yra ydinga.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 13 punkte numatyta, kad „pirkimo iniciatorius dėl supaprastinto pirkimo atlikimo teikia paraišką – užduotį <...>“. Kaip jau buvo minėta 2.2 skyriuje, prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikį formuoja taip pat Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtinti viešųjų pirkimų organizatoriai.

2.3.2. Savivaldybės teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešųjų pirkimų inicijavimo etapą, nėra rekomendacijos/įpareigojimo pirkimų iniciatoriaus funkcijas atliekančiam darbuotojui prieš teikiant pirkimo paraišką peržiūrėti pirkimų sąrašo rengimo etape atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir atlikti išsamesnį rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei ir realių tiekėjų skaičiui nustatyti.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad situacija rinkoje paraiškos teikimo metu gali būti visiškai kitokia nei ta, kai buvo rengiamas Savivaldybės metinis pirkimų planas. Neatnaujinus rinkos tyrimo duomenų prieš teikiant pirkimo paraišką didėja tikimybė, kad perkančiosios organizacijos planuojama maksimali pirkimo vertė gali neatitikti realios situacijos rinkoje. Kuo ilgesnis laiko tarpas praeina nuo metinio pirkimų plano parengimo iki pirkimo paraiškos pateikimo, tuo labiau šis veiksmas (išsamesnis rinkos tyrimas) padidina viešojo pirkimo sėkmingos ir skaidrios baigties tikimybę.

2.3.3. Savivaldybės teisės aktuose neapibrėžta, kokiais atvejais (dėl kokių priežasčių) gali būti inicijuojamas skubus viešasis pirkimas, todėl neapibrėžtos diskrecijos ribos, o tai sukelia korupcijos riziką.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 102.3, 173.2 ir 174.3 punktuose. Pagal reglamentavimą, Savivaldybės darbuotojai, atliekantys iniciatorių funkcijas, gali inicijuoti viešąjį pirkimą skubos tvarka, tačiau minėtose taisyklėse nėra aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais (dėl kokių priežasčių) gali būti inicijuojamas skubus viešasis pirkimas.

Savivaldybė informavo, kad 2015-2016 metais prekės, paslaugos ir (ar) darbai ypatingos skubos pagrindu nebuvo perkami. Nežiūrint į tai, apibrėžti, kokiais atvejais, dėl kokių priežasčių gali būti inicijuojamas skubus viešasis pirkimas yra būtina, kad ateityje inicijuojant tokį pirkimą būtų galima pagrįsti jo ypatingą skubą.

Manome, kad skubūs pirkimai galėtų būti inicijuojami tik esant staiga atsiradusiam poreikiui dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos (pavyzdžiui, perkančiosios organizacijos uždelsimo įsigyti reikiamas prekes, paslaugas ar darbus). Perkančiajai organizacijai, iniciavus viešojo pirkimo atlikimą skubos tvarka, atsiranda galimybė viešąjį pirkimą vykdyti patiriant mažiau įstatyminių suvaržymų ir tokiu būdu reikiamas prekes, paslaugas ar darbus įsigyti greičiau. Tačiau tuo pačiu padidėja korupcijos rizika ir tikimybė, kad reikiamos prekės, paslaugos ar darbai bus įsigyti brangiau. Todėl ypač svarbu aiškiai teisės aktuose apibrėžti atvejus, kuriais gali būti siūloma atlikti viešąjį pirkimą skubos tvarka.

2.3.4. Viešųjų pirkimų inicijavimo etape, iniciatorių rengiama paraiška nederinama su asmeniu, atsakingu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu bei asmeniu  atsakingu už viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 13 punkte numatyta, kad „Pirkimo iniciatorius dėl supaprastinto pirkimo atlikimo teikia paraišką – užduotį <...>“. Savivaldybės administracijos įsakymu yra patvirtinta paraiškos forma „Savivaldybės administracijos paraiška prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti“ Įvertinus minėtą paraiškos formą ir palyginus su VPT rekomenduojama forma nustatyta, kad iš esmės Savivaldybės paraiškos formos atitinka VPT rekomendacijas, tačiau nustatyta, kad:

- nenumatytas paraiškos derinimas su asmeniu, atsakingu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu;

- nenumatytas pirkimo paraiškos derinimas su viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę atliekančiu asmeniu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakingas asmuo už viešųjų pirkimų vykdymą vykdantis viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės funkcijas nagrinėjamu laikotarpiu paskirtas nebuvo.

2.3.5. Savivaldybės teisės aktuose nustatytos viešųjų pirkimų vertės ribos, nustatančios perkančiosios organizacijos vadovo galimybę pavesti pirkimą vykdyti ne Viešojo pirkimo komisijai, o organizatoriui yra ganėtinai aukštos. Sudėtingus, didelės vertės pirkimus pavedant vykdyti viešojo pirkimo organizatoriui neužtikrinamas procedūrų skaidrumas.

Pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etape, vadovaujantis Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 54 punktu, pirkimo iniciatoriaus parengtą ir suderintą paraišką teikia tvirtinti perkančiosios organizacijos vadovui, kuris pasirašęs priima sprendimą, kas vykdys konkretų viešąjį pirkimą. Šiuo atveju galioja taisyklė, kad viešuosius pirkimus atlieka Viešųjų pirkimų komisija, o teisės aktuose nustatytais atvejais juos gali atlikti pirkimų organizatorius.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 16 ir 17 punktuose numatyta, kad mažos vertės pirkimus vykdo komisija, kai prekių, paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 15000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), darbų pirkimo sutarties vertė neviršija 24000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą vykdyti  Komisijai ar Pirkimo organizatoriui, kai numatomo prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertė neviršija 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), administracijos struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai), laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos, gali savarankiškai vykdyti pirkimus.

Atsižvelgiant į tai, kad Viešųjų pirkimų komisijai yra keliami aukštesni reikalavimai ir yra užtikrinama didesnė viešųjų pirkimų kontrolė, rekomenduotina siekti, kad didesnės vertės pirkimus vykdytų Viešųjų pirkimų komisija. Savivaldybės nustatytos viešųjų pirkimų ribos, nustatančios perkančiosios organizacijos vadovo galimybę konkretų pirkimą pavesti organizatoriui yra ganėtinai aukštos.

2.3.6. Kai kuriais atvejais perkančiosios organizacijos vadovo galimi sprendimai, kam pavesti atlikti konkretų pirkimą, yra neišsamiai reglamentuoti.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėse iš esmės yra numatyti visi Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 54 punkte įvardinti perkančiosios organizacijos vadovo galimi sprendimai, kam pavesti atlikti konkretų pirkimą.

Vienas iš galimų sprendimų yra pirkimų įgaliojimų suteikimas kitai organizacijai. Jis reglamentuotas  Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 21 punkte, kur numatyta, kad "perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją <...>“ tačiau nereglamentuota, kokiais atvejai gali būti priimamas būtent toks sprendimas.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir siekdami skaidresnės veiklos pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam etape, siūlome:

1. Atskirti viešųjų pirkimų iniciavimo funkcijas nuo pirkimų organizavimo.

2. Savivaldybės teisės aktuose nustatyti rekomendaciją ar įpareigojimą pirkimo iniciatoriui prieš teikiant pirkimo paraišką peržiūrėti pirkimų plano rengimo etape atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir atlikti išsamesnį rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei, potencialiems tiekėjams nustatyti.

3. Savivaldybės teisės aktuose aiškiai apibrėžti, kada gali būti inicijuojamas skubus prekių, paslaugų ir ar darbų viešasis pirkimas.

4. Iniciatorių rengiama paraiška viešajam pirkimui turi būti derinama ne tik su finansininku bei įstaigos vadovu, bet ir su asmeniu Savivaldybėje atsakingu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu bei asmeniu atsakingu už viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę.

5. Svarstyti galimybę sumažinti Savivaldybės teisės aktuose nustatytas viešųjų pirkimų vertės ribos, nustatančias perkančiosios organizacijos vadovo galimybę pavesti pirkimą vykdyti ne Viešojo pirkimo komisijai, o organizatoriui.

# 2.4. Pirkimo vykdymo etapas

Remiantis Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 60.1.1 ir 63.1.1 punktais, šiame etape turėtų būti parenkamas viešųjų pirkimų būdas ir atliekamas pats pirkimas. Taip pat yra sprendžiami ginčai, kilę tarp perkančiosios organizacijos ir ūkio subjektų.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, ir darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai pirkimo vykdymo etape:

2.4.1.Savivaldybės teisės aktuose numatyta pareiga nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą pasirašyti ne visiems viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems asmenims.

Savivaldybės Viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėse numatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį (15 punktas), tačiau pareiga pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą numatyta tik Viešojo pirkimo komisijos nariams ir pirkimo organizatoriui (19 punktas).

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose kiekvienai perkančiajai organizacijai rekomenduojama parengti ir patvirtinti standartines nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo formas (9 punktas), patvirtinti nešališkumo deklaracijų registrą (14 punktas) bei paskirti asmenis, atsakingus už nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro tvarkymą (26 punktas). Nešališkumo deklaraciją bei konfidencialumo pasižadėjimą rekomenduojama pasirašyti visiems viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems asmenims (Viešojo pirkimo komisijos ir Pretenzijų nagrinėjimo komisijos nariams, ekspertams, pirkimų organizatoriams ir iniciatoriams, už pirkimų planavimą atsakingam asmeniui, prevencinę kontrolę atliekančiam asmeniui).

Įvertinus šios procedūros atlikimą praktiškai nustatyta, kad atvejais, kai pirkimą pavedama atlikti Viešojo pirkimo komisijai, komisijos pirmininko ir komisijos narių pasirašytos nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimai pridedami ir saugojami kartu su konkretaus pirkimo dokumentais (bylomis), tačiau tais atvejais, kai pirkimą atlieka organizatorius, nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas kartu su konkretaus pirkimo dokumentais nesaugomi. Atsižvelgiant į tai, kad paskirti viešųjų pirkimų organizatoriai yra skirtingų Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai, tai jų pasirašytos nešališkumo deklaracijos bei konfidencialumo pasižadėjimai, saugomi ir archyvuojami konkrečiame skyriuje.

Darytina išvada, kad bendro nešališkumo deklaracijų bei konfidencialumo pasižadėjimų registro Savivaldybėje nėra ir asmuo, kuriam būtų pavesta tvarkyti šį registrą nepaskirtas.

2.4.2. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota, kokios aplinkybės įgalina perkančiosios organizacijos vadovą, skiriant pirkimą atliksiantį subjektą, neatsižvelgti į nustatytas pirkimo vertes.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėse numatyta perkančiosios organizacijos vadovo teisė priimti sprendimą supaprastintą pirkimą pavesti pirkimo organizatoriui arba Komisijai, neatsižvelgiant į nustatytas pirkimo vertes (17 punktas), tačiau detaliau nereglamentuojama, į kokias aplinkybes turėtų būti atsižvelgiama, siekiant pasinaudoti šia nuostata. Detalesnis aplinkybių reglamentavimas padėtų perkančiosios organizacijos vadovui objektyviau vertinti pirkimų paraiškas ir spręsti dėl pavedimo atlikti pirkimą viešojo pirkimo komisijai (sudėtingesnių pirkimų atvejais) ar pirkimo organizatoriui (paprastesnių pirkimų atvejais), neatsižvelgiant į nustatytas pirkimo vertes.

2.4.3. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota sprendimo atlikti (neatlikti) viešąjį pirkimą per CPO elektroninį katalogą priėmimo tvarka.

Savivaldybės viešųjų pirkimų taisyklėse (20 punktas) įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo, kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Taip pat taisyklėse numatyta, kad perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad vienas iš būdų siekti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo, o taip pat jų veiksmingumo didinimo ir viešiesiems pirkimams skirtų lėšų racionalaus naudojimo, konkurencijos didinimo ir korupcijos viešuosiuose pirkimuose pasireiškimo galimybių mažinimo, yra pirkimai per CPO. Centralizuoto viešojo pirkimo pranašumas yra ne tik spartesnės procedūros, siekiant pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo, bet ir sutaupytos lėšos bei tarnautojų darbo laikas, kuris gaištamas rengiant pirkimo dokumentus, tikrinant tiekėjų kvalifikaciją ir pan.

2.4.4. Kai kurios Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento nuostatos nepakankamai išsamiai reglamentuotos.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklėse numatyta, kad supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu, sudaryta Komisija. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Pirkimo organizatorius (16 punktas). Nagrinėjamu laikotarpiu Savivaldybėje buvo sudaryta viena Viešųjų pirkimų Komisija, kuri savo veikloje vadovavosi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Įvertinus jų turinį nustatyta, kad Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijai gavus Savivaldybės administracijos sutikimą suteikta teisė prireikus kviesti ekspertus, tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti (Viešųjų pirkimų komisijų reglamento 8.4 punktas), tačiau Savivaldybės teisės aktuose nėra reglamentuota:

-  kokie Savivaldybės administracijos darbuotojai priima sprendimus kviesti ekspertus, tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti;

- kokius duomenis turi išnagrinėti ir įvertinti ekspertus skirti įgalioti Savivaldybės administracijos darbuotojai prieš priimdami sprendimą dėl konkretaus asmens tinkamumo būti ekspertu (ar privaloma atsižvelgti į asmens ankstesnių ekspertinių vertinimų rezultatus ir pan.);

- kaip organizuojamas ekspertų darbas (kas Savivaldybėje atsakingas už ekspertinio vertinimo užduoties ir ekspertinio vertinimo instrukcijos parengimą  bei pateikimą ekspertams, kas atsakingas už ekspertų darbo koordinavimą, informacijos ekspertams teikimą ir pan.);

- kokiomis priemonėmis užtikrinamas ekspertų nešališkumas atliekant ekspertinius vertinimus (kaip jau minėta šio skyriaus 1 punkte, nenustatytas reikalavimas ekspertui prieš pradedant darbą pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą);

- kokias teises ir pareigas turi ekspertai ekspertinio vertinimo metu, kaip sprendžiami ginčytini klausimai tarp Savivaldybės ir ekspertų ir pan.

2.4.5. Savivaldybėje nėra sudarytas (paskirtas) nešališkas tiekėjų pretenzijas nagrinėjantis subjektas, nereglamentuota pretenzijų nagrinėjimo tvarka.

Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo tvarkos perkančiojoje organizacijoje, tačiau Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 63.5 punkte, o taip pat Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų 9 punkte rekomenduojama, kad pretenzijas nagrinėtų perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo, nesantis viešųjų pirkimų komisijos nariu, arba sudaroma kita komisija (pretenzijų nagrinėjimo komisija), į kurią būtų įtrauktas pirkimų organizatorius ar viešųjų pirkimų komisijos nariai.

Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 193 punkte numatyta, kad "ginčų nagrinėjimas <...> atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis“ ir prevencinės pirkimų kontrolės tvarkos aprašo 7.3 punkte numatyta, kad "prevencinę kontrolę atliekantis asmuo <...> nuolat analizuoja gautų tiekėjų paklausimų ir pateiktų pretenzijų duomenis", tačiau išsamiau ginčų nagrinėjimo tvarka Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota, taip pat nėra sudarytas (paskirtas) pretenzijas nagrinėjantis subjektas.

Įvertinus Savivaldybės parengtus atsakymus į tiekėjų pateiktas pretenzijas nustatyta, kad Savivaldybėje tiekėjų pretenzijas nagrinėja ir atsakymus į pretenzijas rengia pirkimą organizuojanti Viešųjų pirkimų komisija. Ši nuostata numatyta ir Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento 6.17 papunktyje - „nagrinėja tiekėjų pretenzijas“. Savivaldybė informavo, kad 2015- 2016 metais dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurias vykdė Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti viešųjų pirkimų organizatoriai nagrinėjo gautas pretenzijas.

Siekiant kuo objektyviau išnagrinėti tiekėjų pretenzijas, rekomenduotina svarstyti galimybę sudaryti pretenzijų nagrinėjimo komisiją arba paskirti už pretenzijų nagrinėjimą atsakingą asmenį.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir siekdami skaidresnės veiklos pirkimų vykdymo etape, siūlome:

1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 2 d. nuostatomis (redakcija nuo 2017-07-01) Savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų procese dalyvaujančius asmenis įpareigoti prieš pradedant vykdyti funkcijas pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą;

2. Svarstyti galimybę patvirtinti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registrą ir paskirti asmenį atsakingą už jų tvarkymą.

3. Savivaldybės teisės aktuose Konkrečiau įvardinti aplinkybes, kuomet perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba Viešojo pirkimo komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo vertę (numatant aplinkybes rekomenduojame atsižvelgti į tai, kad viešuosius pirkimus pavedant atlikti Viešojo pirkimo komisijai yra užtikrinamas didesnis atliekamų procedūrų skaidrumas).

4.  Savivaldybės teisės aktuose reglamentuoti sprendimo priėmimo atlikti (neatlikti) pirkimą per CPO elektroninį katalogą tvarką.

5. Savivaldybės teisės aktuose reglamentuoti ekspertų įtraukimo į viešųjų pirkimų organizavimo procedūrą tvarką ir jų veiklos organizavimo tvarką, nustatant:

- Kokius duomenis turi išnagrinėti ir įvertinti ekspertus skirti įgalioti Savivaldybės administracijos darbuotojai prieš priimdami sprendimą dėl konkretaus asmens tinkamumo būti ekspertu;

- Kaip organizuojamas ekspertų darbas;

- Kokiomis priemonėmis užtikrinamas ekspertų nešališkumas atliekant ekspertinius vertinimus;

- Kokias teises ir pareigas turi ekspertai ekspertinio vertinimo metu, kaip sprendžiami ginčytini klausimai tarp Savivaldybės.

6. Siekiant, kad tiekėjų pretenzijos būtų nagrinėjamos objektyviai ir nešališkai, rekomenduojame svarstyti galimybę tiekėjų pretenzijoms nagrinėti sudaryti nuolatinę pretenzijų nagrinėjimo komisiją arba paskirti už pretenzijų nagrinėjimą atsakingą asmenį bei reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką.

# 2.5. Pirkimo sutarties sudarymo etapas

Atlikus pirkimo procedūras ir priėmus sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pirkimo sutarties sudarymo etape parengiama ir derinama sutartis, kuri nustato Savivaldybės prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio tenkinimo sąlygas.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, ir darbo praktiką, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai pirkimo sutarties sudarymo etape:

2.5.1. Savivaldybės teisės aktuose nenustatyta aiški ir vieninga viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir derinimo tvarka.

Savivaldybėje sutarčių sudarymo tvarka nereglamentuota.

Pagal Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, galutinį pirkimo sutarties projektą pagal pirkimo dokumentuose pateiktą projektą arba pagrindines pirkimo sutarties sąlygas parengia Viešojo pirkimo komisija arba mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, - pirkimo organizatorius (66 punktas). Ši sutarčių rengimo tvarka numatyta ir Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 33.19 punkte, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente sutarties projekto rengimo funkcija nenumatyta.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybėje neatskyrus viešųjų pirkimų iniciavimo bei organizavimo funkcijų susidaro situacija, kad mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, viešojo pirkimo iniciatorius, organizatorius ir sutarties projekto rengėjas yra tas pats Savivaldybės darbuotojas.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta ir siekdami skaidresnės veiklos pirkimų sutarties sudarymo etape, siūlome:

1. Suderinti Savivaldybės teisės aktus dėl viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir derinimo tvarkos, numatant Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente sutarties projekto rengimo funkciją, Savivaldybės teisės aktuose aiškiai įvardinant subjektus, su kuriais turi būti derinamas sutarties projektas (pirkimo iniciatorius, perkančiosios organizacijos teisininkas ir finansininkas).

2.6. Pirkimo sutarties vykdymo etapas

Pirkimo sutarties vykdymo etape užtikrinama, kad teikiamos prekės, paslaugos ar darbai atitiktų sutarties objektą, t. y. formalizuotą perkančiosios organizacijos poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, ir garantuojama, kad bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.

Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje ir darbo praktiką nustatyta, kad iš esmės nereglamentuotas viešojo pirkimo sutarties vykdymo etapas:

2.6.1. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuotos procedūros inicijuojant viešojo pirkimo sutarties nutraukimą, pratęsimą ar keitimą, nenustatyti šiose procedūrose dalyvaujantys subjektai.

2.6.2. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota veikla, kuria siekiama užtikrinti tinkamą prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą tiekiant prekes, suteikiant paslaugas ir atliekant darbus, t. y. Savivaldybės įsigytų prekių, paslaugų ir darbų priėmimo tvarka, taip pat šiame procese dalyvaujančių Savivaldybės darbuotojų įgaliojimai ir atsakomybė.

Pažymėtina, kad aiškiai nereglamentavus Savivaldybės įsigytų prekių, paslaugų ir darbų priėmimo tvarkos ir procese dalyvaujančių asmenų įgaliojimų ir atsakomybės, didėja tikimybė, kad, perkančiajai organizacijai priimant tiekėjų pateiktas prekes, vertinant atliktas paslaugas bei darbus nebus užtikrintas tinkamas perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas,  bus sudėtinga nustatyti Savivaldybės darbuotojus, atsakingus už sprendimų, padariusių žalą Savivaldybės interesams, priėmimą ir, esant reikalui, išsireikalauti padarytų nuostolių atlyginimą.

Atsižvelgdami į tai kas išdėstyta ir siekdami skaidresnės veiklos viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo etape, siūlome:

1. Savivaldybės teisės aktuose numatyti teisinį reglamentavimą kuriuo siekiama užtikrinti sklandų pirkimo sutarčių vykdymą Savivaldybėje:

- reglamentuoti veiksmus ir procedūras kurias turi atlikti viešojo pirkimo sutarties vykdymo etape dalyvaujantys subjektai inicijuodami viešojo pirkimo sutarties nutraukimą, pratęsimą ar keitimą;

- aiškiai reglamentuoti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų priėmimo tvarką;

- apibrėžti darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę vykdant prekių, paslaugų ir darbų priėmimą, veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą prekių tiekėjo, paslaugų teikėjo ir darbų vykdytojo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir už tų veiksmų atlikimą atsakingus Savivaldybės darbuotojus;

- nustatyti galimybę sudėtingų, didelės apimties pirkimų ir kitais atvejais sutarties vykdymo priežiūrą (administravimą) pavesti ne vienam darbuotojui, o specialiai sudarytai nešališkai ir kompetentingai sutarties administravimo komisijai.

2.7. Korupcijos rizika viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityje

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose rekomenduojama perkančiajai organizacijai vykdyti išankstinius veiksmus, kuriais siekiama išvengti galimų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų ir perkančiosios organizacijos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, pažeidimų tiek visame pirkimų procese, tiek atskiruose jų etapuose, t. y. vykdyti ir išankstinę pirkimo procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinamumą, taip pat prevencinę perkančiosios organizacijos sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę. Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityje ir darbo praktiką, nustatyta, kad Savivaldybėje nesukurtas aiškus viešųjų pirkimų vidaus kontrolės bei viešųjų pirkimų pažeidimų prevencinės kontrolės mechanizmas, kadangi:

2.7.1. Savivaldybės teisės aktuose neišsamiai (nenuosekliai) reglamentuota viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolė, neaiškiai įvardinti viešojo pirkimo sutarčių vykdymo koordinavimą (organizavimą) atliekantys subjektai.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijose siūloma sutarties vykdymo kontrolės funkciją pavesti atitinkamo pirkimo iniciatoriui, numatant, kad jis koordinuoja (organizuoja) perkančiosios organizacijos pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūri pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi (15.5 punktas).

Kaip jau buvo minėta 2.5 skyriuje, Savivaldybėje mažos vertės pirkimų atveju, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, viešojo pirkimo iniciatorius, organizatorius, sutarties projekto rengėjas, o šiuo atveju ir sutarties vykdymo organizatorius yra tas pats Savivaldybės darbuotojas. Tais atvejais, kai pirkimą vykdo Viešojo pirkimo komisija, pagal Savivaldybės reglamentavimą sutarties vykdymo kontrolę turėtų atlikti Komisija, tačiau Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente sutarties projekto rengimo bei sutarties vykdymo kontrolės funkcijos nenumatytos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Viešojo pirkimo komisijos veikla pasibaigia atlikus visas pirkimo procedūras arba priėmus sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

Įvertinus, sutarties vykdymo priežiūros procedūrų įgyvendinimą praktikoje nustatyta, kad tais atvejais, kai pirkimą atlieka Viešojo pirkimo komisija, sutarties vykdymo priežiūrą vykdo šio pirkimo iniciatorius, o kai pirkimą vykdo organizatorius, sutarties vykdymo priežiūrą atlieka jis pats, arba kitas to paties Savivaldybės administracijos skyriaus darbuotojas. Konkrečių Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojų vykdomas funkcijas šioje srityje kontroliuoja tiesioginis vadovas.

2.7.2. Savivaldybėje reglamentuotas prevencinės pirkimų kontrolės tvarkos aprašas, tačiau nepaskirtas prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo, kuris vykdytų išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Savivaldybės sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

Manome, kad siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų kontrolę, būtina paskirti asmenį, kuris vykdytų išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Savivaldybės sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir siekdami skaidresnės veiklos viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityje, siūlome:

1. Savivaldybės ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną rekomenduojame pavesti pirkimo iniciatoriams.

2. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų nuostatas, sukurti viešųjų pirkimų pažeidimų prevencinės kontrolės mechanizmą.

3. Savivaldybėje paskirti prevencinę viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantį asmenį, kuris vykdytų išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Savivaldybės sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

3. SAVIVALDYBĖS VEIKLA SKIRSTANT KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠAS, SKIRTAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI) IR PRIŽIŪRĖTI

Lietuvos Respublikoje valstybinę vietinės reikšmės kelių politiką vykdo Susisiekimo ministerija. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos yra pagrindinė institucija koordinuojanti lėšų paskirstymą vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir remontui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau - Vietos savivaldos įstatymas) 6 straipsnio 32 punkte yra įtvirtinta savarankiška, t. y. įstatymų nustatyta (priskirta) savivaldybių funkcija – savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas. Šios funkcijos turinys yra apibrėžiamas Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (toliau - Kelių įstatymas), kuris nustato automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus. Atsižvelgiant į transporto priemonių eismo intensyvumą, socialinę ir ekonominę reikšmę, keliai yra skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius, pastarieji yra skirtingų ūkio subjektų, daugiausia savivaldybių, nuosavybė.

Savivaldybė 2016 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. (4.1.32)-D3-5968 pateiktą Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės STT Klaipėdos valdybą informavo, kad pagrindinis Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas - tai kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (toliau - KPPP lėšos), gaunamos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

2015 m. buvo gauta 398 2800 eurų KPPP lėšų keliams prižiūrėti, remontuoti, tiesti, rekonstruoti. Panaudota lėšų - 398 100,49 eurų iš jų: tikslinio finansavimo lėšos - 662 059,89 eurų (panaudota - 662 059,89 eurų), eismo saugumo priemonėms - 195 426 eurų. Iš Savivaldybės biudžeto keliams prižiūrėti buvo skirta: 2015 m. - 44 890 eurų

2016 m. Savivaldybė gavo 1 262 200,20 eurų KPPP lėšų keliams prižiūrėti, remontuoti, tiesti, rekonstruoti. Panaudota - 1 242 083,51 eurų taip pat tikslinių - 561 100 eurų (panaudota 560 431,27 eurų), eismo saugumo priemonėms - 230 00 eurų. Iš Savivaldybės biudžeto keliams prižiūrėti buvo skirta: 2015 m. - 44 890 eurų.

Pažymėtina, kad KPPP lėšų dalis, skiriama savivaldybių vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti, yra ribota, kadangi tiesiogiai priklauso nuo bendrų šios programos finansavimo lėšų. Dėl to savivaldybėms, planuojančioms vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros ir priežiūros priemones, yra labai svarbu turimas lėšas racionaliai paskirstyti ir efektyviai panaudoti. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad išsamus ir skaidrus gaunamų bei skiriamų lėšų paskirstymo ir panaudojimo procedūrų reglamentavimas savivaldybių vidaus teisės aktuose turi didelę reikšmę formuojant antikorupcinę aplinką.

Be to, Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą šioje Savivaldybės veiklos srityje, įvertino, kad Savivaldybės veikla atitinka šiuos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus: tobulintina savivaldybės veiklos priežiūros sistema, priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda, savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas.

3.1. Korupcijos rizika savivaldybei skirstant kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, skirtas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo nuostatų turinio analizė, taip pat šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal kiekvienais metais savivaldybių pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus objektų sąrašus. Už Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija, o už „<...> lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, objektų pripažinimą tinkamais naudoti atsako savivaldybės ir atitinkamų institucijų vadovai <...>“.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu nustatyta, kad vadovaujantis Savivaldybės strateginiu 2015 - 2017 metų planu, Savivaldybės taryba analizuojamu laikotarpiu patvirtino Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programas 2015 - 2018 metams, kurių tikslas - užtikrinti esamo Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių tinklo priežiūrą, gerinti eismo saugumą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, gerinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę bei plėsti juos, panaudojant KPPP, Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos paramos ir kitas lėšas. Šių Programų prieduose yra nurodytos konkrečios priemonės, t. y. remontuotinos ir rekonstruotinos gatvės ir keliai, taip pat numatytos konkrečios priemonės skirtos eismo saugumui gerinti.

Analizės atlikimo metu nustatyta, kad Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti tinkamą KPPP lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, paskirstymą ir naudojimą, vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447, tik  2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-4 patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas). Analizuojamu laikotarpiu Savivaldybėje nebuvo patvirtintas aprašas, todėl antikorupciniu požiūriu vertinant nebuvo išsamiai reglamentuota KPPP lėšų skirstymo tvarka.

3.2. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo prioritetų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti

Kelių įstatyme nurodyta, kad Savivaldybės renka, tvarko ir saugo duomenis apie vietinės reikšmės kelius atitinkamose vietinės reikšmės kelių informacinėse sistemose ir valdo šias sistemas. Šių sistemų valdytojai disponuoja duomenimis ir neatlygintinai teikia reikalingus duomenis valstybės kadastrams, registrams, klasifikatoriams ir duomenų bankams, taip pat turi teisę neatlygintinai gauti iš jų reikalingą informaciją apie kelius. Kadangi vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui daugiausia naudojamos ne savivaldybių, bet valstybės lėšos, svarbu, kad būtų galima tinkamai atrinkti šių kelių ruožus, kurie bus remontuojami ar rekonstruojami valstybės lėšomis, todėl visų savivaldybių duomenų bazės turėtų būti tarpusavyje suderintos.

Įvertinus Savivaldybės nustatytą teisinį reglamentavimą ir jos veiklą iš KPPP gautų finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti paskirstymo srityje, taip pat atlikus viešai prieinamos informacijos stebėseną ir analizę, darytina išvada, kad šioje srityje yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:

1) Kadangi neatliktas kelių teisinis registravimas, negalime objektyviai įvertinti lėšų poreikio.

2014 m. gruodžio 18 d. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Nr. T2–377 Programoje, Savivaldybė nebuvo numačiusi skirti KPPP lėšų kelių inventorizacijai.

Pažymėtina, kad neatlikus teisinio registravimo, negalima pagrįstai įvertinti lėšų poreikio projektui, nesudaromos sąlygos investuoti valstybės lėšas į efektyviausius projektus. Norint užtikrinti skirtingų kelių savininkų teikiamų duomenų išsamumą, suderinamumą bei atitiktį centralizuotos sistemos reikalavimams, būtina rengti vietinės reikšmės kelių savininkų duomenų bazes.

Savivaldybei, kaip KPPP finansavimo lėšas ir iš Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas paskirstančiam subjektui, reikia efektyviau kontroliuoti informacijos, apie vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę, teikimo procedūras, pavyzdžiui: vidaus teisės aktuose nustatyti reikalavimus paraiškų (tarnybinių pranešimų) turiniui; užtikrinti, kad seniūnai, rengdami šiuos dokumentus, nurodytų motyvus ar faktines aplinkybes, kuriomis vadovaujantis yra priimamas sprendimas siūlyti prioritetine tvarka Savivaldybei finansuoti konkrečius vietinės reikšmės kelius (gatves); vidaus teisės aktuose įtvirtinti prievolę rajono seniūnams periodiškai teikti Savivaldybei apibendrintą informaciją apie visus vietinės reikšmės kelius (gatves) ir jų techninę būklę, jos pokyčius ir lėšų poreikį.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, galima teigti, kad nepakankama kelių informacinių sistemų kūrimo, inventorizacijos teisinė registracijos bazė, didina korupcijos pasireiškimo tikimybę ir lemia galimas prielaidas Savivaldybės darbuotojams pasinaudoti per plačiais diskreciniais įgaliojimais, vertinant lėšų poreikius projektams.

3.3. Savivaldybės veikla skirstant lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, dalyvaujant asmenims, kurie pageidauja skirti privačias (tikslines) lėšas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, taip pat šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, kad Savivaldybė, kaip paramos gavėjo statusą turinti institucija, iš juridinių ir fizinių asmenų gali gauti paramą visuomenei naudingiems tikslams. Visuomenei naudingais tikslais laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis, nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Pažymėtina, kad Savivaldybės taryba yra nustačiusi tvarką dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačias (tikslines) lėšas savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau- Aprašas). Analizuojamu laikotarpiu (2015 - 2016 m.) lėšos šiai veiklai apskritai nebuvo skiriamos. Savivaldybės taryba 2016 metų spalio 27 d. sprendimu Nr. T2 - 278 pakeitė ir papildė Aprašą , įvesdama nuostatą, kad dalį darbų gali apmokėti fiziniai, juridiniai asmenys ar grupė asmenų, atstovaujama įgalioto asmens, teikiantis (-ys) pasiūlymus perduoti ne mažiau kaip 40 % privačių (tikslinių) lėšų kelių projektui įgyvendinti.

PASIŪLYMAI:

1) Savivaldybėje sukurti ir įdiegti vieningą vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės duomenų informacinę bazę, bei šių kelių (gatvių) stebėsenos sistemą, kuri leistų stebėti (nustatyti) esamą būklę, nusidėvėjimą, padėtų prognozuoti taisymo (remonto) ir plėtros darbus.

2) Savivaldybės vidaus teisės aktuose, reglamentuojančiuose KPPP finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, nustatyti aiškią KPPP lėšomis finansuotinų objektų atrankos procedūrą ir lėšų paskirstymo objektams kriterijus.

3) Imtis priemonių, kad visi Savivaldybės teisės aktai, kurie pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį privalo būti įvertinti antikorupciniu požiūriu, būtų tinkamai įvertinami vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243, bei antikorupcinio vertinimo rekomendacijomis pateiktose Antikorupcinės aplinkos  viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadove, o surašytos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos kartu su teisės aktų projektais skelbiamos teisės aktų registro informacinėje sistemoje.

3.4. Informacijos viešinimas

Atsižvelgiant į tai, kad veiklos viešinimas skatina procedūrų skaidrumą, visuomenės informavimas laikytinas reikšminga prielaidų korupcijai pasireikšti mažinimo priemone. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1 d. yra reglamentuota, kad „įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas, struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktuose nustatytą informaciją“. Pagal to paties straipsnio 3 d. nuostatas „visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teisės aktuose pavestas funkcijas turi būti viešai paskelbta, visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai, pirmenybę teikiant informacijos skleidimui internete ir kitomis elektroninėmis priemonėmis“. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 10 p. yra įtvirtinta nuostata, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi skaidrumo principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša.

Atlikus Savivaldybės interneto tinklalapyje skelbiamos informacijos apie jos vykdomą veiklą vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje analizę antikorupciniu požiūriu, Savivaldybės tinklapyje nepavyko rasti susistemintos ir detalios informacijos apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje. Savivaldybės interneto tinklapio skiltyje „Eismo saugumas“ galima rasti informaciją apie Savivaldybės eismo saugumo komisijos sprendimus dėl eismo organizavimo klausimų miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose, bei priemones įgyvendinant saugaus eismo prevencines priemones.

Vertinant Savivaldybės tinklapį pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 str. 2 d. nuostatas, Savivaldybės tinklapis atitinka reikalavimus: Savivaldybė yra sudariusi jos teikiamų administracinių paslaugų sąrašą, parengusi teikimo aprašymus ir skelbia juos viešai savo interneto svetainėje.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad Savivaldybė visuomenei teikia ne visą informaciją, susijusią su vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje, todėl yra pažeidžiami viešumo ir skaidrumo principai, ir tai laikytina korupcijos rizikos veiksniu.

PASIŪLYMAI:

1) Savivaldybės interneto svetainėje skelbti susistemintą informaciją apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, vykdytą ir (ar) vykdomą veiklą vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje.

2) Informuoti visuomenę apie Savivaldybės veiklą skirstant ir naudojant lėšas susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybai ir rekonstrukcijai, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims. Taip pat parengti ir paskelbti šios administracinės paslaugos teikimo aprašymą.

3.5. Savivaldybės veikla organizuojant vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) kontrolę

Savivaldybės vidaus teisės aktuose neaiškiai reglamentuota vidaus kontrolės sistema skirstant KPPP lėšas, kontrolės įgaliojimai suteikti Savivaldybės padaliniui vykdančiam kelių priežiūros užsakymo darbus, o tai didina korupcijos pasireiškimo tikimybę ir lemia galimas prielaidas Savivaldybės darbuotojams pasinaudoti per plačiais diskreciniais įgaliojimais, skirstant KPPP lėšas.

Savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-163 patvirtino Savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros strateginį planą ir strateginį veiklos planą sudarančias Savivaldybės veiklos 2015 - 2018 metų programas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-377 „Dėl rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programų sąrašo tvirtinimo“. Strateginiame veiklos plane numatytas Savivaldybės misija – įgyvendinti savivaldos teisę ir užtikrinti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius bei interesus. Vienas iš strateginių tikslų - „Kretingos miestų gatvių ir rajono gyvenviečių gatvių bei kelių kokybės gerinimas“. Nustatyta, kad įgyvendinant Savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros strateginį planą kasmet rengiami 3-jų metų veiklos planai, o metams pasibaigus, sudaroma ir patvirtinama tų metų veiklos plano vykdymo ataskaita. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Savivaldybėje vykdomos programos, jų dalies įgyvendinime yra pritraukiamos ir KPPP lėšos. Šios programos vykdytojai - Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-627 sudaryta eismo saugumo komisija.

Kelių priežiūros tvarkos aprašo 6 punkte reglamentuota, jog Savivaldybės atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Pažymėtina, kad Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistams pareigybės aprašymuose yra patvirtintos minėtos funkcijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybėje visas KPPP lėšų kontrolės mechanizmas atiduotas vienam Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui. Savivaldybės vidaus teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių jos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo procedūrų organizavimą, turinio analizė, leidžia daryti išvadą, kad Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus darbuotojai vykdo užsakovo funkcijas, rengia reikalingus dokumentus viešojo pirkimo konkursams dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo (remontavimo) ir priežiūros organizavimo, sutarčių sudarymo, rengia sąmatas objektų sąraše numatytiems vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbams, vykdo darbų kontrolę, organizuoja techninę priežiūrą ir atliktų darbų priėmimą, kontrolę.

Apibendrinant tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybės vidaus teisės aktuose nepakankamai reglamentuota vidaus kontrolės sistema KPPP lėšų panaudojimo srityje, kuri užtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus, atsižvelgiant į vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atitikimo sąnaudas, apskaitos ir informacinę sistemą ai kitus vidaus kontrolės kriterijus.

PASIŪLYMAS:

- Savivaldybės vidaus teisės aktuose reglamentuoti KPPP lėšų priežiūros (kontrolės) tvarką.

4. MOTYVUOTOS IŠVADOS

1. Išanalizavus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą viešųjų pirkimų organizavimo srityje, ir darbo praktiką, darytina išvada, kad šioje srityje yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:

1.1. Savivaldybėje atskirais atvejais vėluojama pateikti informaciją apie sudarytas sutartis Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo nustatytais terminais.

1.2.	Savivaldybėje viešųjų pirkimų poreikį formuoja ne iniciatoriai, o organizatoriai. Taikoma praktika, kai pirkimų organizatoriams pavedama atlikti pirkimų iniciatorių kompetencijai priskirtinas poreikio formavimo funkcijas neužtikrina tinkamo ir skaidraus viešųjų pirkimų planavimo.

1.3. Viešųjų pirkimų poreikio formavimo etape nereglamentuotos viešųjų pirkimų iniciatorių funkcijos.

1.4. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota viešųjų pirkimų plano atnaujinimo tvarka, neanalizuojama informacija apie neplaninių pirkimų poreikio atsiradimo priežastis, dėl ko didėja tikimybė, kad ir ateityje viešieji pirkimai, kurie galėjo būti įtraukti į metinį pirkimų planą, į jį nebus įtraukti, t. y. perkančiosios organizacijos veikla viešųjų pirkimų planavimo etape nebus pakankamai efektyvi.

1.5. Savivaldybėje neatskirtos viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo funkcijos. Taikoma praktika, kai prekių, paslaugų ar darbų poreikį formuojantis asmuo pats dalyvauja vykdant atitinkamą pirkimą, yra ydinga.

1.6. Savivaldybės teisės aktuose neapibrėžta, kokiais atvejais (dėl kokių priežasčių) gali būti inicijuojamas skubus viešasis pirkimas, todėl atsakingiems asmenims atsiranda galimybė veikti nepakankamai objektyviai siūlant ir priimant sprendimus dėl skubių pirkimų inicijavimo būtinumo Savivaldybėje.

1.7. Savivaldybės teisės aktuose nustatytos viešųjų pirkimų vertės ribos, nustatančios perkančiosios organizacijos vadovo galimybę pavesti pirkimą vykdyti ne Viešojo pirkimo komisijai, o organizatoriui yra aukštos. Sudėtingus, didelės vertės pirkimus pavedant vykdyti viešojo pirkimo organizatoriui neužtikrinamas procedūrų skaidrumas.

1.8. Kai kuriais atvejais perkančiosios organizacijos vadovo galimi sprendimai, kam pavesti atlikti konkretų pirkimą, yra neišsamiai reglamentuoti.

1.9. Savivaldybės teisės aktuose nereglamentuota, kokios aplinkybės suteikia įgaliojimus perkančiosios organizacijos vadovą, skiriant pirkimą atliksiantį subjektą, neatsižvelgti į nustatytas pirkimo vertes.

1.10. Savivaldybėje nėra pagrindžiamas pirkimų skaidymo (neskaidymo) į dalis ar analogiškų pirkimų sujungimo (atskyrimo) tikslingumas.

1.11. Kai kurios Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento nuostatos nepakankamai išsamiai reglamentuotos (Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijoms suteikta teisė prireikus kviesti ekspertus, tiekėjų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti, tačiau Savivaldybės teisės aktuose ši tvarka nereglamentuota).

1.12. Savivaldybėje nėra sudarytas (paskirtas) nešališkas tiekėjų pretenzijas nagrinėjantis subjektas, nereglamentuota pretenzijų nagrinėjimo tvarka.

1.13. Savivaldybės teisės aktuose nenustatyta aiški ir vieninga viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir derinimo tvarka.

# 2. Išanalizavus Savivaldybės veiklą skirstant lėšas, skirtas vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų organizavimo ir kontrolės srityje, galima teigti, kad šioje veiklos srityje yra korupcijos rizika dėl šių korupcijos rizikos veiksnių:

# 2.1. Savivaldybėje nepakankamai reglamentuota Komisijos dėl KPPP lėšų veikla, jos keitimo, kontrolės mechanizmas.

2.2. Savivaldybėje neužtikrinamas tinkamas kelių teisinio registravimo procesas: nėra galimybės pagrįstai vertinti lėšų poreikio projektams, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti KPPP lėšų įsisavinimo.

2.3. Savivaldybėje neparengti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės veiklos principus skirstant ir naudojant lėšas susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybai ir rekonstrukcijai, kai dalyvauja fiziniai ir juridiniai asmenys

# 2.4. Savivaldybės internetiniame puslapyje nepilnai skelbiama informacija apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje.

2.5. Savivaldybėje nėra aiškiai reglamentuotos KPPP lėšų priežiūros (kontrolės) procedūros

2.6. Savivaldybėje neužtikrinamas pirkimų iniciavimo, kontrolės funkcijų atskyrimas nuo pirkimų organizavimo.

5. PASIŪLYMAI

1. Siekdami mažinti korupcijos riziką Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo srityje, siūlome:

1.1. Savivaldybei imtis priemonių, kad informacija apie sudarytas viešojo pirkimo sutartis, jų pakeitimus ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus CVP IS būtų skelbiama Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 nustatyta tvarka ir terminais.

1.2. Siekiant viešųjų pirkimų iniciavimo ir planavimo proceso metu nustatyti optimalią numatomo prekių, paslaugų ir (ar) darbų viešojo pirkimo vertę, atlikti rinkos tyrimus.

1.3. Savivaldybės vidaus teisės aktuose nustatyti, kad pirkimo iniciatorius, siekiantis inicijuoti neplaninį viešąjį pirkimą, papildomai privalo nurodyti tokio pirkimo poreikio atsiradimo aplinkybes, paaiškėjusias po metinio pirkimų plano patvirtinimo, t. y. paaiškinti dėl kokių priežasčių nebuvo inicijuotas tokio pirkimo įtraukimas į metinį Savivaldybės pirkimo planą.

1.4. Savivaldybės teisės aktuose nustatyti rekomendaciją ar įpareigojimą pirkimo iniciatoriui prieš teikiant pirkimo paraišką peržiūrėti pirkimų plano rengimo etape atlikto rinkos tyrimo duomenis, rezultatus ir atlikti išsamesnį rinkos tyrimą, būtiną pirkimo vertei, potencialiems tiekėjams nustatyti.

1.5. Savivaldybės teisės aktuose aiškiai apibrėžti, kada gali būti inicijuojamas skubus prekių, paslaugų ir ar darbų viešasis pirkimas.

1.6. Iniciatorių rengiamą paraišką viešajam pirkimui derinti ne tik su finansininku bei įstaigos vadovu, bet ir su asmeniu Savivaldybėje atsakingu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu bei asmeniu atsakingu už viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę.

1.7. Savivaldybės teisės aktuose aiškiai reglamentuoti, kaip yra nusprendžiama, kuris viešųjų pirkimų komisijos narys atliks konkretų pirkimą, kokiais atvejais gali būti suteikiamas pirkimų įgaliojimas kitai organizacijai.

1.8. Svarstyti galimybę patvirtinti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų apskaitos žurnalą/registrą ir paskirti asmenį atsakingą už jų tvarkymą.

1.9. Savivaldybės teisės aktuose Konkrečiau įvardinti aplinkybes, kuomet perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą vykdyti pirkimo organizatoriui arba Viešojo pirkimo komisijai neatsižvelgdamas į pirkimo vertę (numatant aplinkybes rekomenduojame atsižvelgti į tai, kad viešuosius pirkimus pavedant atlikti Viešojo pirkimo komisijai yra užtikrinamas didesnis atliekamų procedūrų skaidrumas).

1.10. Savivaldybės teisės aktuose reglamentuoti sudėtinių dalių pirkimo objekto skaidymą į dalis, nustatyti ir reglamentuoti viešųjų pirkimų plano projekto kontrolės procedūrą, vertinti analogiškų pirkimų sujungimo į vieną didesnės vertės pirkimą (išsprendžiant dėl sudėtinių dalių pirkimo objekto skaidymo) tikslingumą.

1.11. Savivaldybės teisės aktuose reglamentuoti ekspertų įtraukimo į viešųjų pirkimų organizavimo procedūrą tvarką ir jų veiklos organizavimo tvarką, nustatant:

- Kokius duomenis turi išnagrinėti ir įvertinti ekspertus skirti įgalioti Savivaldybės darbuotojai prieš priimdami sprendimą dėl konkretaus asmens tinkamumo būti ekspertu;

- Kaip organizuojamas ekspertų darbas;

- Kokiomis priemonėmis užtikrinamas ekspertų nešališkumas atliekant ekspertinius vertinimus;

- Kokias teises ir pareigas turi ekspertai ekspertinio vertinimo metu, kaip sprendžiami ginčytini klausimai tarp Savivaldybės.

1.12. Siekiant, kad tiekėjų pretenzijos būtų nagrinėjamos objektyviai ir nešališkai, rekomenduojame svarstyti galimybę tiekėjų pretenzijoms nagrinėti sudaryti nuolatinę pretenzijų nagrinėjimo komisiją arba paskirti už pretenzijų nagrinėjimą atsakingą asmenį bei reglamentuoti pretenzijų nagrinėjimo tvarką.

1.13. Suderinti Savivaldybės teisės aktus dėl viešųjų pirkimų sutarčių rengimo ir derinimo tvarkos, numatant Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente sutarties projekto rengimo funkciją, Savivaldybės teisės aktuose aiškiai įvardinant subjektus, su kuriais turi būti derinamas sutarties projektas (pirkimo iniciatorius, perkančiosios organizacijos teisininkas ir finansininkas).

1.14. Savivaldybės teisės aktuose numatyti teisinį reglamentavimą kuriuo siekiama užtikrinti sklandų pirkimo sutarčių vykdymą Savivaldybėje:

- reglamentuoti veiksmus ir procedūras kurias turi atlikti viešojo pirkimo sutarties vykdymo etape dalyvaujantys subjektai inicijuodami viešojo pirkimo sutarties nutraukimą, pratęsimą ar keitimą;

- aiškiai reglamentuoti įsigytų prekių, paslaugų ir darbų priėmimo tvarką;

- apibrėžti darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę vykdant prekių, paslaugų ir darbų priėmimą, veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą prekių tiekėjo, paslaugų teikėjo ir darbų vykdytojo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir už tų veiksmų atlikimą atsakingus viešujų pirkimų komisijos narius;

- nustatyti galimybę sudėtingų, didelės apimties pirkimų ir kitais atvejais sutarties vykdymo priežiūrą (administravimą) pavesti ne vienam darbuotojui, o bent dviem įgaliotiems darbuotojams.

1.15. Vykdant mažos vertės pirkimus atsižvelgti į STT 2017-06-23 antikorupcinio vertinimo išvados Nr. 4-01-4722 3 punkte pateiktus siūlymus dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatų praktinio įgyvendinimo, pvz., kad ir mažos vertės pirkimuose pirmenybė turi teikiama skelbiamai apklausai.

1.16. Vykdant viešuosius pirkimus dažniau taikyti elektroninį aukcioną (Viešųjų pirkimų įstatymo 80 straipsnis). Kitų perkančiųjų organizacijų patirtis rodo, kad taikant elektroninį aukcioną galima taupyti lėšas, padidinti konkurenciją, įsigyti geresnių savybių prekes ir taip mažinti korupcijos riziką.

2. Siekdami mažinti korupcijos riziką viešųjų pirkimų vidaus kontrolės srityje, siūlome:

2.1. Savivaldybės ir tiekėjų įsipareigojimų vykdymo, pristatymo (atlikimo, teikimo) terminų laikymosi koordinavimą (organizavimą), taip pat prekių, paslaugų ir darbų atitikties pirkimo sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams stebėseną rekomenduojame pavesti pirkimo iniciatoriams.

2.3. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų nuostatas, sukurti viešųjų pirkimų pažeidimų prevencinės kontrolės mechanizmą.

2.4. Savivaldybėje paskirti prevencinę viešųjų pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantį asmenį, kuris vykdytų išankstinę viešųjų pirkimų proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę Savivaldybės sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.

3. Siekiant sumažinti korupcijos riziką Savivaldybei skirstant lėšas, skirtas vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų organizavimo ir kontrolės srityje, siūloma:

3.1. Savivaldybės vidaus teisės aktuose, reglamentuojančiuose KPPP finansavimo lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, nustatyti tinkamą KPPP lėšomis finansuotinų objektų atrankos procedūrą ir lėšų paskirstymo objektams kriterijus.

3.2. Savivaldybei, kaip KPPP finansavimo lėšas ir iš Savivaldybės biudžeto skiriamas lėšas paskirstančiam subjektui, efektyviau kontroliuoti informacijos apie vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklę, teikimo procedūras. Tokio pobūdžio informaciją Savivaldybė turėtų teikti pagal patvirtintą metodiką (taisykles), laikantis bendrų principų ir nustatytos apimties, ir įpareigoti seniūnus viešinimui skirtose informacinėse sistemose periodiškai teikti apibendrintą informaciją apie visus Savivaldybės vietinės reikšmės kelius (gatves) ir jų techninę būklę, jos pokyčius ir lėšų poreikį.

3.3.Savivaldybėje turi būti užtikrinamas priimamų teisės aktų antikorupcinis vertinimas, pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį.

3.4. Savivaldybės interneto svetainėje skelbti susistemintą informaciją apie kalendoriniais metais planuojamus įgyvendinti su Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra susijusius projektus, vykdyta ir (ar) vykdoma veikla vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamiesi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 19 punktu, prašome per 3 mėnesius nuo išvados gavimo dienos STT pateikti informaciją apie šioje išvadoje pateikiamų pasiūlymų vykdymą (2 Priedas).

Direktoriaus pavaduotojas 	                                                                              Egidijus Radzevičius

Egidija Nargėlienė, el. p. egidijan@stt.lt

Išvados dėl korupcijos rizikos analizės

Kretingos rajono savivaldybės

administracijos veiklos srityse

1 priedas

ANALIZUOTI IR ĮVERTINTI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR INFORMACIJA

I. Atliekant korupcijos rizikos analizę analizuoti teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

5. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

6. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.

7. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.

8. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų

ir įstaigų įstatymas.

10. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 20 redakcija).

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“.

12. Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“.

13. Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-83 „Dėl prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų sutarčių bendrųjų ir specialiųjų sąlygų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

14. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15. Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1S-44 "Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

16. Perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1S-91 "Dėl perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinių taisyklių patvirtinimo".

17. Informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222 „Dėl informacijos viešinimo centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat šio aprašo nauja redakcija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91.

18. 2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 - 127 (1.5E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“.

19. 2016 m. vasario 1 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V - 102 „Dėl KPPP lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“.

II. Atliekant korupcijos rizikos analizę analizuoti ir vertinti teisės aktai, dokumentai ir informacija

1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, parvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-307.

2. Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-31, pakeitimai: 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T2-150, 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-276, 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T2-314.

3. Kretingos rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-37.

4. Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros planas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-163.

5. Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-30.

6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-592 patvirtintos Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas.

7. Kretingos rajono Savivaldybės administracijos prevencinės pirkimų kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-281.

8. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos Viešųjų pirkimų komisijos: 2012-08-31 Nr. A1-576, 2015-02-20 Nr. A1-105, 2015-05-08 Nr. A1-338, 2015-05-13 Nr. A1-349, 2015-06-15 Nr. A1-457, 2015-06-22 Nr. A1-483, 2015-06-23 Nr. A1-491, 2015-07-07 Nr. A1-509, 2015-07-14 Nr. A7-539, 2015-09-08 Nr. A1-686, 2015-11-09 Nr. A1-911, 2016-01-07 Nr. A1-5, 2016-02-02 Nr. A1-67, 2016-04-19 Nr. A1-334, 2016-04-21 Nr. A1-348, 2016-05-06 Nr. A1-418, 2016-05-31 Nr. A1-495, 2016-06-10 Nr. A1- 531, 2016-06-10 Nr. A1-532, 2016-06-13 Nr. A1-536, 2016-06-13 Nr. A1-537, 2016-07-05 Nr. A1-604, 2016-07-07 Nr. A1-605, 2016-07-22 Nr. A1-672, 2016-07-22 Nr. A1-673, 2016-07-29 Nr. A1-687, 2016-08-03 Nr. A1-696, 2016-08-22 Nr. A1-744, 2016-10-05 Nr. A1-893, 2016-10-07 Nr. A1-901, 2016-12-16 Nr. A1-1062.

9. Savivaldybės administracijos pateiktos 2015-2016 metų tiekėjų apklausos pažymos bei sutartys sudarytos raštu su ūkio subjektais: UAB "Ringesta", UAB "EG kompiuteriai", UAB "Stakreta", ūkio subjektų grupe, susidedančia iš UAB "Ringesta", UAB "Rombas" ir IĮ statybinės firmos "Selsa".

10. Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir struktūrinių teritorinių padalinių (seniūnijų) 2015-2016 metų pateikta informacija 2017 m. lapkričio 2 d. raštu Nr. (4.1.43)-D3-5450, Kretingos rajono savivaldybės administracijos vykdytų viešųjų pirkimų sąrašas, kuriame nurodytas pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas, CVP IS pirkimo numeris (kai pirkimas vykdytas per CVP IS), pirkimo pradžios data, vokų su paiūlymais atplėšimo arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data, pasiūlymų eilės nustatymo data, sutarties data ir numeris, pirkimo vertė eurais, tiekėjo, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, gautos tiekėjų pretenzijos, atsakymai,

11. Kretingos rajono savivaldybės mero 2016 m. gruodžio 23 d. raštas Nr. (4.1.32)-D3-5968 pateikta Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės (reg. 2016-12-27 Nr. 5-01-14429).

12. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-377 sprendimas "Dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2015-2018 m." patvirtinimo.

13. Kretingos rajono savivaldybės tarybos dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo, patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-32, pakeitimai: 2015-05-28 Nr. T2-155, 2015-08-27 Nr. T2-229, 2015-09-24 Nr. T2-272.

14. Kretingos rajono savivaldybės tarybos dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kreitingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-296, pakeitimai: 2016-02-25 nr. T2-68 ir 2016-10-27 Nr. T2-278.

15. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl komisijos sudarymo, patvirtintas 2015 m. sausio 22 d. Nr. A1-35.

16. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl eismo saugumo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo, patvirtintas 2008 m. rugsėjo 26 d. Nr. A1-627, pakeitimai: 2015-05-06 Nr. A1-330, 2015-04-04 Nr. A1-425, 2015-09-01 Nr. A1-656, 2016-03-08 Nr. A1-185, 2016-03-22 Nr. A1-236, 2016-06-07 Nr. A1-515 ir 2016-08-22 Nr. A1-739.

17. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštas Savivaldybės 2015-2016 m. ataskaita apie 2015-2016 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus.

18. Interneto šaltinių nuorodos: Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kretinga.lt/,Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt, Centrinės perkančiosios organizacijos interneto svetainėje http://www.cpo.lt/, STT interneto svetainėje http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/ ir kitose interneto svetainėse skelbiama informacija, susijusi su analizuojamomis veiklos sritimis.

____________________

Išvados dėl korupcijos rizikos analizės Kretingos rajono savivaldybės administracijos veiklos srityse

2 priedas

| Eilės Nr. | STT pasiūlymai | Savivaldybės planuojamos įgyvendinti priemonės |
| --- | --- | --- |
| Antikorupcinis kai kurių veiklos sričių vertinimas |  |  |
|  | Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodyti pasiūlymai, susiję su viešųjų pirkimų inicijavimu ir atlikimu, sudarytų sutarčių vykdymu. | Atsižvelgta – detalizuoti, nurodyti, kaip atsižvelgta. Atsižvelgta iš dalies – detalizuoti, nurodyti, kaip. Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies. Neatsižvelgta – pagrįsti, kodėl neatsižvelgta. |
|  | Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodyti pasiūlymai, susiję su vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstravimo, taisymo (remontavimo) ir priežiūros procedūrų organizavimo ir kontrolės | Atsižvelgta – detalizuoti, nurodyti, kaip atsižvelgta. Atsižvelgta iš dalies – detalizuoti, nurodyti, kaip. Pagrįsti, kodėl atsižvelgta tik iš dalies. Neatsižvelgta – pagrįsti, kodėl neatsižvelgta. |

__________________

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1BFE7DEA44.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D97E7B71ED3D.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CFA5B378E6AC.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/207ad17030a011e78397ae072f58c508

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A1-875; 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A1-10; 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A1-813; 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-135; 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-307 patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės

Prieiga per internetą: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vpa_new.asp?DOK_ID=2003402848

Prieiga per internetą: http://www.freedata.lt/vpt/bypo/188777932/year:2016

Prieiga per internetą: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vpa_new.asp?DOK_ID=2003402848

Prieiga per internetą: http://www.freedata.lt/vpt/bypo/188777932/year:2016

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 6 d. numatyti kriterijai:

- 3-as kriterijus – tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

- 4-as kriterijus – priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

- 6-as kriterijus – valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

- 7-as kriterijus –Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54d37da0b3bf11e598c4c7724bda031b. Šis teisės aktas negalioja nuo 2017-07-01, tačiau Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo (įsigaliojusio 2017-07-01), patvirtinto VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91, 28 punkte minėtas reikalavimas išliko, tik nustatytas 15 kalendorinių dienų terminas.

Prieiga per internetą

:http://www.cvpp.lt/?option=com_profile&task=ataskaitos&Itemid=86&filter_show=1&vpt_unite=&filter_authority=&filter_jarcode=188715222&filter_cpv=&filter_pirknr=&filter_regnr=&filter_from=2015-01-01&filter_to=2017-04-01&filter_type=&filter_tipas=

Prieiga per internetą:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_profile&task=ataskaitos&Itemid=86&filter_show=1&vpt_unite=&filter_authority=&filter_jarcode=188715222&filter_cpv=&filter_pirknr=&filter_regnr=&filter_from=&filter_to=&filter_type=&filter_tipas=4

Viešųjų pirkimų įstatymo naujos redakcijos (nuo 2017-07-01) 34 straipsnis.

Prieiga per internetą: http://www.kretinga.lt/index.php?160847065.

Prieiga per internetą: http://www.kretinga.lt/index.php?1062112376.

Kretingos rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-04-03 įsakymas Nr. A1-307.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 35 p.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A1-307 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“.

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 6 priedas.

Centralizuoti pirkimai reglamentuoti Savivaldybės viešųjų pirkimų vykdymo taisyklių 22 punkte, kuriame, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsniu numatyta, kad „perkančioji organizacija privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo, kai elektroniniame kataloge siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali jų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti elektroniniame kataloge siūlomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo<...>“.

Vadovaudamasis Organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 54 punktu, perkančiosios organizacijos vadovas priima vieną iš sprendimų:

- pavesti jau sudarytai Viešojo pirkimo komisijai atlikti pirkimo procedūras arba suformuoti naują Viešojo pirkimo komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir darbo reglamentą ir pavesti jai atlikti šio pirkimo procedūras;

- pavesti pirkimo organizatoriui atlikti mažos vertės pirkimo procedūras;

- pavesti už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu atsakingam asmeniui atlikti pirkimą;

- įgalioti kitą perkančiąją organizaciją atlikti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, nustačius jai užduotis ir suteikus visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti.

Ši nuostata taip pat įtvirtinta nuo 2017-07-01 įsigaliojusio Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, 16 p. bei Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str. 2 d (redakcija nuo 2017-07-01).

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintos Viešųjų pirkimų komisijos ir jų darbo reglamentas  2011-09-16 įsakymu  Nr. A1-592.

Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 20 redakcija) 8.1 ir 8.3 punktas.

Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginis planas patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2 -31, Kretingos rajono savivaldybės 2016 - 2018 metų strateginis planas patvirtintas 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2 -37 . Prieiga per internetą: http://kretinga.lt/go.php/lit/Strateginiai-pletros-planai/1066.

2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T-411 Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių

ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2015 - 2018 metų tvirtinimo.

2017 m. sausio 26 d. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-4 patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos Aprašą.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, 12 str.(2016 m. gegužės 19 d. galiojanti suvestinė redakcija).

2016 metų spalio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-278 patvirtinto Aprašo, 2 dalyje nurodyta, kad kelių projektas gali būti finansuojamas pareiškėjų ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto Vietinio ūkio ir turto valdymo programos lėšomis (toliau- biudžeto lėšos).

2000 metų sausio 11 d. Nr. VIII - 1524 „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas“ (suvestinė redakcija 2014m. liepos 1 d. - 2017 m. kovo 31 d.). Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa.

1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII - 1234 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. kovo 30 d.).

Prieiga per internetą: https://www.kretinga.lt/search/node/eismo+saugumas

Prieiga per internetą: https://www.kretinga.lt/

38 2004 m. vasario 11 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 155 „Kelių priežiūros tvarkos aprašas“ (galiojanti suvestinė 2008 m. gruodžio 12d.)

Išvadas pagrindžiantys motyvai pateikti Išvados dėl korupcijos rizikos analizės Kretingos savivaldybės administracijos veiklos srityse antrame skyriuje.

Nuo 2016-01-07 Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos apraše, patvirtintame VPT direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-222, nustatyta tvarka ir terminais.

Informaciją apie išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų pasiūlymų vykdymą ar numatomą įgyvendinimą STT pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo išvados dėl korupcijos rizikos analizės gavimo dienos.

Pasiūlymus pagrindžiantys motyvai ir išsamūs pasiūlymai pateikti išvados dėl korupcijos rizikos analizės antrajame skyriuje.

Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f8a6a50257d911e78869ae36ddd5784f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=fd46139a-60b7-4b78-9f98-def60efc8bfe.

Prieiga per internetą: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/elektroninis-aukcionas-leido-sutaupyti-beveik-milijona-litu.

Pasiūlymus pagrindžiantys motyvai pateikti išvados dėl korupcijos rizikos analizės antrajame skyriuje.